### Termo de Abertura de Projeto (TAP) - TCC

Título Provisório do TCC: RodaGest

| Informações Gerais |  |
| --- | --- |
| Nome do(a) Autor(a): | Kadmiel Jorge Ferreira da Cunha Tavares |
| Nome do(a) Orientador(a): | Francismar de Oliveira |
| Curso/Departamento: | Engenharia de Software |
| Data de Criação: | 21/03/2026 |
| Versão do Documento: | 1.0 |

#### 1. Justificativa do Projeto (Relevância do Tema)

- Problema a ser abordado: Atualmente, a Rodas Cunha enfrenta dificuldades no controle de suas operações em razão do uso de registros manuais e descentralizados. Segundo a descrição do projeto, a empresa ainda utiliza blocos de notas manuais, o que dificulta a organização e a recuperação de informações relacionadas ao estoque, aos serviços realizados, às notas fiscais e ao acompanhamento gerencial. Essa forma de controle aumenta a chance de erros de preenchimento, retrabalho, perda de rastreabilidade e baixa visibilidade sobre a situação operacional da empresa.

- Contexto do projeto: O sistema RodaGest foi concebido para apoiar a informatização da Rodas Cunha, empresa do segmento automotivo, especialmente voltada a oficinas e lojas de rodas. De acordo com o escopo definido no documento de requisitos, o sistema deverá permitir registrar, consultar e atualizar rodas e insumos em estoque, acompanhar o estado dos serviços prestados, gerenciar notas fiscais de serviço e venda, além de oferecer visualização de métricas mensais por meio de relatórios e dashboards.

- Solução proposta: Como resposta a essas necessidades, propõe-se o desenvolvimento do RodaGest como um sistema web capaz de centralizar os principais processos operacionais e administrativos da empresa. A solução busca integrar em um único ambiente funcionalidades de controle de estoque de rodas e insumos, gestão de ordens de serviço, controle de pagamento de notas e visualização de indicadores de desempenho. Dessa forma, o sistema pretende substituir controles informais por uma estrutura digital mais organizada, rastreável e confiável, em conformidade com os requisitos já definidos para o projeto.

- Relevância prática: A relevância prática do projeto está na possibilidade de melhorar a rotina da Rodas Cunha por meio da centralização das informações e da automatização de atividades que hoje dependem de registros manuais. Com o RodaGest, a empresa poderá ter melhor controle sobre a quantidade disponível de rodas e insumos, sobre os serviços em andamento ou finalizados, sobre a situação das notas emitidas e sobre os dados consolidados do negócio em dashboards e relatórios. Isso tende a reduzir falhas operacionais, facilitar consultas, melhorar a rastreabilidade das movimentações e apoiar a tomada de decisão gerencial.

- Relevância acadêmica: Sob a perspectiva acadêmica, o projeto é relevante por permitir a aplicação integrada de conhecimentos fundamentais da Engenharia de Software, tais como levantamento e análise de requisitos, modelagem UML, definição de regras de negócio, desenvolvimento web, organização de interface, persistência de dados e testes. Além disso, por se tratar de um sistema voltado a uma necessidade real, o projeto aproxima a prática profissional do contexto acadêmico e contribui para a consolidação das competências técnicas desenvolvidas ao longo do curso.

- Benefícios esperados: Espera-se que o RodaGest contribua para uma gestão mais eficiente e segura da Rodas Cunha, proporcionando maior controle de estoque, melhor acompanhamento de serviços realizados, organização das notas e pagamentos, acesso facilitado às informações e maior visibilidade gerencial por meio de métricas e dashboards. Como resultado, o sistema deverá reduzir retrabalho, aumentar a confiabilidade dos registros e tornar os processos internos mais estruturados e consistentes com as necessidades da empresa.

#### 2. Objetivos do Projeto

- Objetivo geral: Desenvolver o sistema web RodaGest para apoiar a gestão operacional e administrativa da empresa Rodas Cunha, centralizando o controle de clientes, estoque, serviços, notas, pagamentos e informações gerenciais em um único ambiente digital.

- Objetivos específicos:

  - Levantar e organizar os requisitos funcionais e não funcionais do sistema, considerando as necessidades reais da empresa.

  - Desenvolver funcionalidades para cadastro, consulta, edição e exclusão de registros relacionados aos processos internos da Rodas Cunha.

  - Implementar o controle de estoque de rodas e insumos, incluindo movimentações, histórico e regras de validação.

  - Permitir o acompanhamento dos serviços realizados por meio do controle de ordens de serviço e seus respectivos estados.

  - Disponibilizar recursos para gestão de notas e pagamentos, auxiliando no acompanhamento financeiro da empresa.

  - Apresentar informações consolidadas por meio de dashboard e relatórios gerenciais.

  - Aplicar conhecimentos de análise de requisitos, modelagem, desenvolvimento web, banco de dados, testes e documentação no contexto de um projeto real de software.

3. Descrição do Produto Final

- Produto principal: O produto final deste projeto será o sistema web RodaGest, desenvolvido para apoiar a gestão operacional e administrativa da empresa Rodas Cunha. A solução será disponibilizada como uma aplicação acessível por navegador, permitindo o uso centralizado das funcionalidades previstas para o sistema.

- Funcionalidades previstas no produto final: O sistema deverá contemplar funcionalidades relacionadas ao cadastro e gerenciamento de clientes, controle de estoque de rodas e insumos, registro e acompanhamento de serviços realizados, controle de notas e pagamentos e visualização de informações gerenciais por meio de dashboard. Dessa forma, o produto final deverá integrar em um único ambiente digital os principais processos administrativos e operacionais identificados no levantamento de requisitos.

- Estrutura tecnológica do produto: O RodaGest será implementado como sistema web utilizando Python e Django, com uso de banco de dados relacional e interface desenvolvida para acesso em ambiente desktop por meio de navegador. A solução buscará oferecer organização, confiabilidade nos registros e facilidade de uso, de acordo com as necessidades do contexto empresarial da Rodas Cunha.

- Artefatos complementares da entrega: Além do sistema funcional, o produto final também será composto pela documentação do projeto, incluindo termo de abertura, documento de requisitos, casos de uso, diagramas e demais materiais acadêmicos necessários para a apresentação e validação do Trabalho de Conclusão de Curso.

- Resultado esperado da entrega: Ao final do projeto, espera-se disponibilizar uma solução capaz de substituir controles informais por um sistema estruturado, contribuindo para a centralização das informações, melhoria da organização interna da empresa e apoio à execução das atividades operacionais e gerenciais da Rodas Cunha.

4. Escopo do Projeto

- Escopo incluído: O projeto RodaGest contemplará o desenvolvimento de um sistema web voltado ao apoio da gestão operacional e administrativa da Rodas Cunha. Dentro do escopo previsto, estão incluídas funcionalidades para cadastro, consulta, edição e exclusão de clientes, controle de estoque de rodas e insumos, registro e acompanhamento de serviços realizados, gerenciamento de notas e pagamentos e visualização de informações gerenciais por meio de dashboard. Também fazem parte do escopo a modelagem dos dados, definição das regras de negócio, construção da interface do sistema e elaboração da documentação acadêmica necessária ao Trabalho de Conclusão de Curso.

- Escopo excluído: Não fazem parte do escopo deste projeto integrações com sistemas externos, emissão fiscal oficial, automações avançadas de processos empresariais, aplicativo mobile nativo, controle contábil completo, recursos avançados de business intelligence e funcionalidades que não estejam diretamente relacionadas às necessidades prioritárias identificadas para a Rodas Cunha no contexto do TCC. Também ficam fora do escopo módulos adicionais que ultrapassem o tempo e os recursos disponíveis para o desenvolvimento individual do projeto.

- Delimitação da entrega: A entrega do projeto compreenderá uma versão funcional do sistema com foco nos módulos principais definidos no levantamento de requisitos, além dos documentos acadêmicos e técnicos produzidos ao longo do desenvolvimento. O escopo será conduzido de forma incremental, priorizando as funcionalidades essenciais para demonstração prática da proposta e para validação do sistema no contexto do Trabalho de Conclusão de Curso

5. Partes Interessadas (Stakeholders)

- Autor(a)/Aluno(a): Kadmiel Jorge F. da Cunha Tavares

- Orientador(a): Francismar de Oliveira

- Banca Examinadora: Sem conhecimento prévio

- Empresa/Contexto de Aplicação: Rodas Cunha

- Usuários do sistema: Claudio Ferreira da Cunha e Zelia Tavares de Oliveira

6. Recursos Necessários

Intelectuais/Técnicos:

- Conhecimento em levantamento de requisitos, modelagem, desenvolvimento web e documentação de software.

- Conhecimento em Python, Django, banco de dados e construção de interfaces web.

- Acesso a bibliografia, materiais acadêmicos e documentação técnica das tecnologias utilizadas.

- Ferramentas de desenvolvimento, edição e versionamento de código.

- Ambiente para testes do sistema em navegador desktop.

- Orientação acadêmica contínua.

Materiais e Tecnológicos:

- Computador ou notebook com acesso à internet.

- Ambiente de desenvolvimento integrado (IDE).

- Sistema gerenciador de banco de dados.

- Ferramentas para edição de documentos, prototipação e organização do projeto.

- Navegador web para execução e testes do sistema.

Financeiros (Orçamento):

- Possível investimento em hospedagem, domínio ou infraestrutura mínima para publicação.

- Custos eventuais com ferramentas pagas, caso sejam necessárias ao desenvolvimento ou documentação.

- Aquisição de materiais de apoio, cursos ou referências complementares, se necessário.

7. Premissas e Restrições

Premissas:

- O orientador estará disponível para acompanhamento e feedback ao longo do projeto.

- As tecnologias escolhidas serão suficientes para o desenvolvimento da proposta.

- O sistema poderá ser desenvolvido de forma incremental, priorizando as funcionalidades essenciais.

- A base bibliográfica e técnica disponível será suficiente para fundamentar o projeto.

- O contexto da Rodas Cunha fornecerá base adequada para definição dos requisitos do sistema.

Restrições:

- O prazo de desenvolvimento estará limitado ao calendário acadêmico do Trabalho de Conclusão de Curso.

- O projeto será desenvolvido individualmente, com recursos e tempo limitados.

- O escopo estará restrito à versão proposta para o TCC, sem contemplar integrações externas complexas.

- O desenvolvimento deverá seguir as normas acadêmicas e metodológicas exigidas pela instituição.

- O sistema será focado em ambiente web, sem previsão de aplicativo mobile nativo nesta etapa.

8. Riscos Iniciais

Risco: Atraso no cronograma de desenvolvimento.
Mitigação: Definir etapas de entrega, revisar o planejamento com frequência e priorizar as funcionalidades essenciais.

Risco: Mudanças no escopo ao longo do projeto.
Mitigação: Manter o foco nos requisitos principais definidos para o TCC e controlar alterações de forma criteriosa.

Risco: Dificuldades técnicas durante a implementação.
Mitigação: Utilizar documentação oficial, materiais de apoio, testes incrementais e apoio do orientador quando necessário.

Risco: Inconsistência entre documentação e sistema implementado.
Mitigação: Atualizar os documentos conforme a evolução real do sistema e revisar periodicamente os artefatos do projeto.

Risco: Problemas com perda de arquivos ou versões do projeto.
Mitigação: Realizar backups frequentes e utilizar versionamento de código e armazenamento em nuvem.

9. Critérios de Sucesso e Aprovação

- Entrega do sistema com os módulos principais previstos no escopo do projeto.

- Coerência entre a documentação produzida e o sistema implementado.

- Cumprimento do prazo definido para o Trabalho de Conclusão de Curso.

- Aprovação do projeto pelo orientador e pela banca examinadora.

- Demonstração funcional do sistema no contexto proposto para a Rodas Cunha.

10. Aprovações

Kadmiel Jorge F. da Cunha Tavares
Autor do Projeto

Francismar de Oliveira
Orientador do Projeto